|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | MS0 Projektstart | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | Modellbildung | | MS1 Vorabgabe erfolgt | |  | |  | |  | |
|  | Vorabgabe | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  |  | | Modellierung in Simulink | | MS2 Tests abgeschlossen | | | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | | Computer-visualisierung | | MS3 Verifikation abgeschlossen | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  | | Abgabe | | MS4 Endabgabe erfolgt | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Stunden absolut | | | | 36h | | 5h | | 14h | | 17,5h | |  | |
| * in % | | | | 49,7% | | 6,9% | | 19,3% | | 24,1% | |  | |
| Budget | | | | 0€ | | 0€ | | 0€ | | 0€ | |  | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 04.10.2022 | | | | 09.11.2022 | | 30.11.2022 | | 21.12.2022 | | 10.01.2023 | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | Projektmanagement | | | | | | | |  | |